รายละเอียดงานที่จะจัดจ้าง

ตามหนังสือที่ มอ 003.5/64-        ลงวันที่   กรกฎาคม 2564

รายการจ้างทำ Virtual Tour นิทรรศการชั้น 1

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จัดทำ Virtual Tour ของนิทรรศการชั้น 1 ประกอบด้วยนิทรรศการต่างๆ คือ  1) ต้นกำเนิดอวกาศและดวงดาว 2) ธรณีวิทยา หินและแร่ 3) ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย และคาบสมุทรไทย 4) การกำเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 5) ซากดึกดำบรรพ์ 6) มาตราธรณีกาล

โดยจัดทำเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ ดังนี้

1.1 จัดทำข้อความที่มีการอธิบายโซนนิทรรศการต่าง ๆ รูปภาพที่มีข้อความคมชัด ไม่ต่ำกว่า 1920 x 1080 อยู่ในรูปแบบ .jpg, .png เป็นต้น

1.2. จัดทำเสียงประกอบการใช้งานระบบ Virtual Tour (เสียงพื้นหลัง) และเสียงอธิบายนิทรรศการความยาวครอบคลุมเนื้อหา

1.3 จัดวีดีโอมีความคมชัดไม่ต่ำกว่า 1920 x 1080 ในรูปแบบ .mp4 ความยาวของวีดีโอครอบคลุมเนื้อหาของนิทรรศการที่จะนำเสนอ

1.4 ถ่ายภาพ Panorama มีความคมชัดไม่ต่ำกว่า 1920 x 1028 ครอบคลุมทุกส่วนของนิทรรศการ

1.5 ถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอให้มีความกระชับและอธิบายเนื้อหาของนิทรรศการได้ครอบคลุมเนื้อหาของนิทรรศการ

1.6 เมื่อจัดทำรายละเอียดของงาน ข้อ 1.1 – 1.6 เรียบร้อยแล้วนั้น ให้บันทึกไฟล์ใน External Hard Disk USB 3.0 ขนาดความจุอย่างน้อย 1 TB จำนวน 1 ตัว ส่งให้ผู้ว่าจ้าง

2. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

3. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

การส่งมอบงาน: ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงาน จ้างทำ Virtual Tour นิทรรศการชั้น 1ตามรายละเอียดในข้อ            1.1 - 1.7 ภายใน 45 วัน นับจากวันสั่งจ้าง

การจ่ายเงิน: จ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง ตามวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญา โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด

งวดที่ 1  จ่ายเงิน 40% เมื่อส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  โดยมีรายละเอียดส่งมอบงาน ดังนี้

- จัดส่งโปสเตอร์ที่มีข้อความและรูปภาพพอธิบายโซนนิทรรศการต่าง ๆ

- ถ่ายทำและตัดต่อวีดีโออธิบายเนื้อหาของนิทรรศการ

- จัดส่งวีดีโอที่นำเสนอเนื้อหาของนิทรรศการ

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 60% เมื่อส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 45 วัน โดยมีรายละเอียดส่งมอบงาน ดังนี้

- จัดส่งเสียงประกอบการใช้งานระบบ Virtual Tour

- จัดส่งภาพ Panorama ครอบคลุมทุกส่วนของนิทรรศการ

บันทึกไฟล์ใน External Hard Disk USB 3.0 ขนาดความจุอย่างน้อย 1 TB จำนวน 1 ตัว ส่งให้ผู้ว่าจ้าง

4. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ลงชื่อ....................................................ผู้กำหนดรายละเอียดวัสดุ

(นายนัจดี ดอเล๊าะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์